OBEC MĚNÍK

503 64 p. Měník – Okres Hradec Králové – tel.: 495 493 851

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení: ČS Nový Bydžov 1080775379/0800, IČO: 269131

Zpráva o stavebních úpravách půdního prostoru školy

Tento  projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Celkové výdaje byly plánovány ve výši 2 141 310 Kč, celková výše přiznané dotace je 1 338 318 Kč.

22.6.2011, týden před koncem školního roku začaly stavební práce. Během měsíce července firma JOKAS Bydžovská Lhotka provedla vybudování podlah po celé ploše půdního prostoru, pod podlahami bylo položeno rozvody  na ústřední topení a vodovod. Při  těchto pracech se zjistilo, že je špatná střešní krytina. Firma Hest Hradec Králové během krátké doby  a za provozu školy vyměnila střešní latě, pokryla fólií a následně taškami a zabudovala střešní okna. Do konce července byl celý prostor zateplen, vybudovány příčky pro sociální zařízení ze sádrokartonu a byly instalovány rozvodové kabely. Do 16.8.2011 se provedly malířské, obkladačské  a elektromontážní práce. Do 19.8.2011 byla položena plovoucí podlaha. Mimo nátěru  podlahy přilehlého skladu je k 24.8.2011 připraven půdní prostor ke kolaudaci. Občané si mohou hotové dílo prohlédnout o měnickém posvícení, kdy bude ve škole Den otevřených dveří.